个人健康数据监测分析平台

需求规格说明书 · 概要设计 · 详细设计 · 测试与验收文档

版本：V1.0  |  适用阶段：立项、开发、联调、验收  |  技术栈：Vue 3 + TypeScript、FastAPI、PostgreSQL、Redis、MinIO、Docker + Nginx

# 1. 项目概述

面向个人、家庭健康管理员、医生/健康顾问和平台运营人员的健康数据采集、监测、分析、预警与报告系统。

系统以健康档案和连续指标数据为核心，形成“采集、清洗、分析、预警、报告、计划跟进”的产品闭环。平台同时提供个人端和运营后台，支持从 MVP 到可商业化运营的渐进建设。

# 2. 建设目标

建立统一健康档案和多指标数据模型，支持长期、可追溯的数据沉淀。

提供趋势分析、异常预警和周期报告，帮助用户理解健康变化。

建设后台规则、字典、用户、文件和审计能力，保障可运营、可管理。

用容器化部署和可观测性设计降低交付和运维成本。

# 3. 用户角色

| 角色 | 主要诉求 | 关键权限 |
| --- | --- | --- |
| 个人用户 | 记录健康数据、查看趋势、接收提醒、导出报告 | 本人档案与数据管理 |
| 家庭管理员 | 查看授权家庭成员健康状态 | 被授权成员数据查看与提醒 |
| 医生/健康顾问 | 查看用户授权报告与风险摘要 | 授权范围内的只读访问与建议备注 |
| 平台运营 | 维护用户、规则、字典、通知和文件 | 后台业务管理 |
| 系统管理员 | 配置角色权限、系统参数、审计与备份 | 最高管理权限 |

# 4. 功能模块清单

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 认证与权限 | 登录、注册、角色权限、组织/家庭成员授权、操作审计 |
| 用户与健康档案 | 个人资料、基础指标、既往史、用药史、过敏史、紧急联系人 |
| 设备与数据接入 | 手动录入、CSV 导入、可穿戴设备 API 预留、数据校验 |
| 健康指标管理 | 血压、血糖、心率、体重、睡眠、运动、体温、血氧等指标 |
| 趋势分析与看板 | 多维趋势图、异常波动、目标达成、周期统计、家庭成员对比 |
| 风险评估与预警 | 阈值规则、组合规则、风险等级、站内提醒、邮件/短信预留 |
| 健康报告 | 周报/月报、医生查看摘要、PDF/图片导出、历史报告归档 |
| 建议与计划 | 健康目标、饮食/运动/复测建议、执行打卡、计划调整 |
| 消息通知 | 提醒模板、通知记录、已读未读、失败重试 |
| 文件与附件 | 体检报告、化验单、处方图片、MinIO 文件管理 |
| 系统管理后台 | 用户管理、角色管理、指标字典、预警规则、系统参数 |
| 审计与合规 | 访问日志、数据变更日志、导出记录、隐私授权记录 |

# 5. 页面清单

| 端 | 页面 | 页面职责 |
| --- | --- | --- |
| 前台 | 登录/注册 | 用户身份认证、找回密码、隐私协议确认 |
| 前台 | 健康总览 | 今日指标、风险提醒、目标进度、最近报告入口 |
| 前台 | 指标录入 | 按指标录入、批量录入、异常值即时提示 |
| 前台 | 趋势分析 | 折线图、区间筛选、指标叠加、异常点解释 |
| 前台 | 健康报告 | 报告列表、报告详情、导出下载 |
| 前台 | 健康计划 | 目标设置、计划执行、打卡记录 |
| 前台 | 家庭成员 | 成员授权、成员切换、查看范围设置 |
| 后台 | 运营看板 | 用户增长、数据接入量、预警量、系统健康状态 |
| 后台 | 用户管理 | 用户查询、冻结/解冻、角色分配、档案查看 |
| 后台 | 指标字典 | 指标单位、正常范围、录入约束、展示顺序 |
| 后台 | 预警规则 | 阈值规则、组合规则、启停、灰度发布 |
| 后台 | 文件管理 | 附件检索、下载、删除、存储占用统计 |
| 后台 | 审计日志 | 操作记录、访问记录、导出记录、风险行为筛查 |
| 后台 | 系统设置 | 通知渠道、存储配置、隐私策略、备份策略 |

# 6. 数据库表设计

| 表名 | 中文名 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户主表 | id, email, phone, password_hash, status, last_login_at, created_at |
| roles | 角色表 | id, code, name, description |
| user_roles | 用户角色关系 | id, user_id, role_id |
| health_profiles | 健康档案 | id, user_id, gender, birthday, height_cm, blood_type, medical_history |
| family_members | 家庭成员授权 | id, owner_user_id, member_user_id, relation, scope, status |
| metric_definitions | 指标字典 | id, code, name, unit, data_type, normal_min, normal_max |
| health_records | 健康数据记录 | id, user_id, metric_code, value_numeric, value_text, measured_at, source |
| device_sources | 设备数据源 | id, user_id, provider, external_user_id, token_ref, status |
| risk_rules | 预警规则 | id, metric_code, operator, threshold_value, risk_level, enabled |
| risk_events | 风险事件 | id, user_id, rule_id, record_id, level, status, handled_at |
| health_reports | 健康报告 | id, user_id, report_type, period_start, period_end, summary, file_id |
| health_plans | 健康计划 | id, user_id, goal_type, target_value, start_date, end_date, status |
| plan_checkins | 计划打卡 | id, plan_id, checkin_date, value, note |
| files | 文件表 | id, owner_user_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, size_bytes |
| notifications | 通知记录 | id, user_id, channel, template_code, content, status, sent_at |
| audit_logs | 审计日志 | id, actor_user_id, action, resource_type, resource_id, ip, created_at |

数据库建议采用 PostgreSQL。健康指标记录按 user_id、metric_code、measured_at 建联合索引；审计、通知、风险事件按 created_at 建时间索引；文件表只保存对象元数据，实际文件存储在 MinIO。

# 7. API 接口规划

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | 登录并返回访问令牌 |
| GET | /api/v1/me/profile | 读取个人健康档案 |
| PUT | /api/v1/me/profile | 更新个人健康档案 |
| GET | /api/v1/metrics | 读取指标字典 |
| POST | /api/v1/records | 新增健康指标记录 |
| GET | /api/v1/records | 分页查询健康指标记录 |
| POST | /api/v1/records/import | 导入健康数据 CSV |
| GET | /api/v1/analytics/trends | 查询趋势分析数据 |
| GET | /api/v1/analytics/summary | 查询健康总览统计 |
| GET | /api/v1/risks | 查询风险事件 |
| PATCH | /api/v1/risks/{id}/handle | 处理风险事件 |
| GET | /api/v1/reports | 查询健康报告 |
| POST | /api/v1/reports | 生成健康报告 |
| POST | /api/v1/files/upload-url | 获取 MinIO 上传地址 |
| GET | /api/v1/admin/users | 后台用户列表 |
| PUT | /api/v1/admin/risk-rules/{id} | 后台维护预警规则 |

接口统一使用 /api/v1 前缀，认证采用 JWT + refresh token。后台接口需 RBAC 权限校验，用户端数据接口必须校验本人或授权范围。

# 8. 前端开发计划

前端建议采用 Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + ECharts + Element Plus。

第 1 阶段：搭建路由、权限守卫、布局框架、设计 token、接口请求封装。

第 2 阶段：完成健康总览、指标录入、趋势分析、报告列表、家庭成员页面。

第 3 阶段：完成后台用户、指标字典、预警规则、文件管理、审计日志页面。

第 4 阶段：完成移动端响应式、空状态、错误状态、骨架屏、表单校验和可访问性检查。

界面方向：采用 frontend-design 的 Swiss 信息密度风格，白底、清晰网格、单一蓝色强调；后台按 ui-ux-pro-max 要求保证表单标签可见、触控目标不低于 44px、移动端无横向滚动、数据图表不只依赖颜色表达。

# 9. 后端开发计划

后端建议采用 FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + Pydantic + Celery/RQ + Redis。FastAPI 适合本项目的数据分析、规则计算、异步任务和 Python 生态扩展。

领域建模：用户、档案、指标、记录、规则、风险、报告、文件、通知、审计。

基础能力：认证授权、RBAC、数据库迁移、统一异常、日志、OpenAPI 文档。

业务能力：健康数据 CRUD、导入解析、趋势聚合、规则触发、报告生成。

运维能力：健康检查、限流、任务重试、对象存储签名上传、审计留痕。

# 10. 测试计划

| 测试类型 | 范围 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 规则引擎、指标校验、权限判断、报告摘要计算 | 核心模块覆盖率不低于 80% |
| 接口测试 | 认证、档案、指标、风险、报告、后台接口 | 主要接口 100% 有正反用例 |
| 前端测试 | 表单校验、路由权限、图表筛选、空/错/加载状态 | 关键页面通过组件和端到端测试 |
| 性能测试 | 健康记录查询、趋势聚合、批量导入、报告生成 | 常用接口 P95 小于 500ms，导入任务可异步完成 |
| 安全测试 | 越权访问、导出权限、文件下载、敏感日志 | 无高危漏洞，权限边界可验证 |
| 验收测试 | 按用户角色完成端到端业务闭环 | 所有 P0/P1 验收用例通过 |

# 11. 部署计划

使用 Docker Compose 编排 nginx、frontend、api、worker、postgres、redis、minio。

Nginx 负责 HTTPS、静态资源、接口反向代理和上传大小限制。

数据库每日备份，MinIO 开启对象版本管理或定期快照，敏感配置通过环境变量注入。

上线流程为测试环境联调、预发布验收、生产发布、发布后 24 小时监控。

# 12. 验收标准

个人用户可完成注册登录、档案维护、指标录入、趋势查看、报告导出和风险提醒查看。

后台可维护用户、角色、指标字典、预警规则、文件和审计日志。

规则触发、通知记录、报告生成和权限授权流程可被测试用例验证。

部署文档完整，容器化一键启动，关键服务有健康检查。

性能、安全、兼容性和数据备份达到约定指标。

# 13. 开发里程碑

| 里程碑 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与需求冻结 | 第 1 周 | 需求规格、原型范围、验收口径确认 |
| M1 基础架构与权限 | 第 2-3 周 | 前后端脚手架、认证、权限、数据库迁移 |
| M2 健康数据核心闭环 | 第 4-6 周 | 档案、指标、录入、查询、导入、文件上传 |
| M3 分析预警与报告 | 第 7-9 周 | 趋势看板、风险规则、报告生成、通知记录 |
| M4 后台管理与联调 | 第 10-11 周 | 后台用户、字典、规则、审计、端到端联调 |
| M5 测试验收与上线 | 第 12 周 | UAT、性能安全检查、部署交付、验收归档 |

# 14. 人员分工建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理/产品负责人 | 1 | 需求澄清、排期、风险、验收组织 |
| UI/UX 设计师 | 1 | 原型、设计系统、响应式与后台体验 |
| 前端工程师 | 2 | 用户端、后台、图表、前端测试 |
| 后端工程师 | 2 | API、权限、规则、报告、任务、存储 |
| 测试工程师 | 1 | 测试计划、用例、自动化、验收回归 |
| 运维/DevOps | 0.5 | Docker、Nginx、CI/CD、备份和监控 |

# 15. 风险与应对措施

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 健康数据隐私合规不足 | 影响上线与用户信任 | 最小权限、审计、脱敏、授权记录、导出留痕 |
| 指标范围和预警规则不准确 | 误报或漏报 | 规则字典可配置，先用提示型预警，邀请专业人员评审 |
| 设备接口不稳定 | 数据接入延期 | MVP 先支持手动和 CSV，设备接口作为扩展适配层 |
| 趋势分析性能不足 | 看板响应慢 | 聚合缓存、分页、时间索引、异步任务 |
| 报告导出格式复杂 | 交付体验不稳定 | 先固定模板，异步生成，失败可重试并记录原因 |
| 需求范围膨胀 | 延期 | 按 P0/P1/P2 管理范围，里程碑验收冻结变更 |

# 附录：图示文件

system-architecture.svg 已输出至 deliverables/diagrams/personal-health-platform。

business-flow.svg 已输出至 deliverables/diagrams/personal-health-platform。

data-flow.svg 已输出至 deliverables/diagrams/personal-health-platform。